### Строительство станции "Лианозово" выполнено на четверть

28.10.2021

Строительная готовность станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро составляет 25%. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Станция „Лианозово“ готова на четверть. Более чем наполовину выполнено бетонирование основных конструкций станционного комплекса, ведется гидроизоляция, завершаются земляные работы. Строится переход, который свяжет станцию с возводимым вестибюлем железнодорожной платформы „Лианозово“ МЦД-1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца этого года планируется завершить проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Яхромская» и «Лианозово», а также тоннелей между станциями «Лианозово» и «Физтех».

Адрес страницы: http://dmitrovskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/10359285.html

Управа Дмитровского района города Москвы