Строительство станции "Лианозово" выполнено на четверть
28.10.2021
Строительная готовность станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро составляет 25%. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«Станция „Лианозово“ готова на четверть. Более чем наполовину выполнено бетонирование основных конструкций станционного комплекса, ведется гидроизоляция, завершаются земляные работы. Строится переход, который свяжет станцию с возводимым вестибюлем железнодорожной платформы „Лианозово“ МЦД-1», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца этого года планируется завершить проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Яхромская» и «Лианозово», а также тоннелей между станциями «Лианозово» и «Физтех».
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